Министерство науки и высшего образования Российской федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий Кафедра математики и цифровых технологий

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 6

по дисциплине «Современные средства разработки программного обеспечения»

Анализ рисков

ОГУ 09.03.02.4002.109 О

Руководитель

Старший преподаватель кафедры

Минина И.В.

«	» 	20	г.

Студент группы 22ИСТ(б)АДМО

Краснова К.Н.

«	» 	20	г.

Студент группы 22ИСТ(б)АДМО

Литвин М.Н.

«	» 	20	г.

Студент группы 22ИСТ(б)АДМО

Тасмурзина М.Т.

«	» 	20	г.

Оренбург 2025

Содержание

1 Матрица компромиссов	3

2 Список рисков	3

3 Анализ рисков	4

4 Выявление наиболее опасных рисков	6

5 Контроль и мониторинг наиболее опасных рисков	6

6 Источники разработки	7

# 1 Матрица компромиссов

Матрица показывает, какие параметры проекта фиксированы, согласованы или могут меняться. Это помогает планировать ресурсы, время и функционал для эффективного управления проектом (таблица 1).

Таблица 1 – Матрица компромиссов

|  | Фиксируется (Зафиксировано) | Согласовывается (Определено) | Принимается (Корректируемо) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  |  | Да |
| Время (график) | Да |  |  |
| Возможности (набор функций программы) |  | Да |  |

# 2 Список рисков

Таблица представляет собой перечень возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта (таблица 2).

Таблица 2 – Возможные риски

| № | Риск |
| --- | --- |
| 1 | Низкая точность распознавания рукописных символов |
| 2 | Недостаточный объём обучающих данных |
| 3 | Ошибки в работе веб-интерфейса (Canvas, загрузка файлов) |
| 4 | Низкая производительность при обработке изображений |
| 5 | Проблемы интеграции фронтенда и бэкенда |
| 6 | Сбой в работе модели или неправильная настройка |
| 7 | Отсутствие совместимости с некоторыми браузерами |
| 8 | Потеря данных истории распознаваний |
| 9 | Ошибки при развёртывании системы |
| 10 | Невыполнение проекта в срок из-за сложности разработки |

# 3 Анализ рисков

Таблица показывает анализ рисков проекта с оценкой потерь, вероятности и степени риска. Указаны меры по предотвращению, действия при реализации и триггеры для контроля угроз (таблица 3).

Таблица 3 – Анализ рисков

| № | Риск | Потери | Вероятность | Степень | Приоритет | Меры по предотвращению | Действия при реализации | Триггеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая точность распознавания | Значительные потери в качестве распознавания | 3 | 5 | 15 | Расширить датасет, провести дообучение модели | Доработка модели, замена архитектуры | Точность падает ниже 80% |
| 2 | Невыполнение проекта в срок | Задержка сдачи проекта и перераспределение задач | 3 | 5 | 15 | Детальное планирование, разделение задач | Сократить функционал, перераспределить задачи | Отставание > 1 недели |
| 3 | Недостаток обучающих данных | Снижение точности и надёжности модели | 2 | 4 | 8 | Использовать MNIST/EMNIST, собрать собственные данные | Добавить дополнительные выборки | Ошибки распознавания растут |
| 4 | Низкая производительность | Замедление работы приложения, неудобство для пользователей | 2 | 3 | 6 | Оптимизация модели, уменьшение веса изображений | Разделение нагрузки, кеширование | Время отклика > 3 сек |

Продолжение таблицы 3

| 5 | Ошибки UI (Canvas, загрузка) | Нарушение удобства использования интерфейса | 2 | 3 | 6 | Тестирование интерфейса на разных устройствах | Исправление багов | Ошибки загрузки/рисования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проблемы интеграции фронт/бэк | Нарушение работы функций и обмена данными | 2 | 3 | 6 | Документировать API, писать автотесты | Исправить протокол обмена | Ошибки 400/500 при запросах |
| 7 | Сбой модели | Потеря функциональности и данных | 2 | 3 | 6 | Сохранение резервных весов, тесты | Загрузка резервной версии модели | Ошибки при прогоне модели |
| 8 | Потеря данных истории | Потеря пользовательской информации | 1 | 2 | 2 | Регулярное резервное копирование | Восстановить данные из бэкапа | Запросы истории возвращают пустоту |
| 9 | Проблемы развертывания | Невозможность запуска приложения | 2 | 2 | 4 | Использовать контейнеризацию | Перенастройка сервера | Приложение не запускается |
| 10 | Несовместимость с браузерами | Ошибки отображения интерфейса | 1 | 2 | 2 | Использовать стандартные API Canvas | Ограничить поддерживаемые браузеры | Ошибки отображения UI |

# 4 Выявление наиболее опасных рисков

На основе проведённого анализа рисков были определены три наиболее критические угрозы для проекта, которым следует уделить особое внимание.

- Низкая точность распознавания (риск № 1, приоритет = 15). Этот риск является критическим, так как точность работы модели напрямую влияет на качество распознавания рукописных символов. Его реализация может привести к значительным ошибкам и недовольству пользователей.

- Невыполнение проекта в срок (риск № 2, приоритет = 15). Риск с высокой степенью, который связан с возможными задержками в разработке и реализации проекта. Своевременное выполнение задач является ключевым для достижения целей проекта и соблюдения договорных сроков.

- Недостаток обучающих данных (риск № 3, степень = 8). Этот риск может снизить эффективность модели и привести к неточному распознаванию. Недостаточный объём данных ограничивает возможности обучения и адаптации модели к различным типам рукописных символов.

Выделение этих трёх рисков позволяет сконцентрировать ресурсы и меры по предотвращению на наиболее критических направлениях, минимизируя возможный ущерб для проекта.

# 5 Контроль и мониторинг наиболее опасных рисков

На основе анализа выделены три критических риска, требующие постоянного контроля и мониторинга в ходе проекта.

- Низкая точность распознавания. Для снижения влияния этого риска важно регулярно тестировать модель на контрольной выборке, сравнивать показатели precision и recall после каждого обучения и вести логи распознаваний. Мониторинг осуществляется через установку порогового значения точности (например, 85%), автоматическую проверку на тестовом наборе при каждом обновлении и уведомления при падении точности. Эти меры помогают вовремя выявлять отклонения и корректировать работу модели.

- Невыполнение проекта в срок. Не менее критичен риск задержки сроков проекта. Для его контроля проект разбивается на этапы согласно техническому заданию, проводится еженедельная проверка прогресса и назначаются ответственные за выполнение задач. Мониторинг включает ведение графика задач, анализ отклонений от плана. Команда своевременно выявляет отставания и может оперативно принимать меры.

- Недостаток обучающих данных. Этот риск напрямую влияет на качество модели. Для его предотвращения заранее определяется минимальный объём датасета, подбираются внешние наборы данных и собираются собственные примеры. Необходимо отслеживать качество модели на подвыборках, проверке баланса классов и поддержании актуальной статистики данных. Это позволяет вовремя реагировать на проблемы и поддерживать эффективность модели.

# 6 Источники разработки

- Бишоп, К. М. Распознавание образов и машинное обучение. – Москва: Вильямс, 2010.

- Гудфеллоу, И., Бенжио, Й., Курвиль, А. Глубокое обучение. – Москва: Питер, 2017.

- Лекун, Я., Ботту, Л., Бенжио, Й., Хафнер, П. Обучение на основе градиента для распознавания документов. – Известия IEEE, 1998, Т. 86, №11, С. 2278–2324.

- ISO 31000:2018. Управление рисками – Руководство. – Международная организация по стандартизации, 2018.

- PMI. Справочник по управлению проектами (PMBOK Guide). 7-е изд., Project Management Institute, 2021.

- Смит, Дж., Тан, К. Распознавание рукописного текста: методы и приложения. – Журнал «Распознавание образов», 2019, №14(2), С. 45–60.

- Microsoft Support. Изменение ориентации страницы в Word. – Режим доступа: https://support.microsoft.com (дата обращения: 18.11.2025).